|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Por mi parte, no se han podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos, debiendo retrasar la mayoría de las actividades de desarrollo. Aún así el desarrollo del proyecto Libreta Digital del Alumno para el Jardín Paloma ha estado avanzando con un buen rumbo.  Como equipo definimos roles claros y generamos mayor comunicación para favorecer el progreso. |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Como equipo se han establecido revisiones periódicas del progreso que nos permiten identificar issues/bugs para ser resueltos lo más pronto. Se han estado ajustando los plazos de las entregas y acotando las historias de usuario para llegar con lo mínimo posible a entregar una aplicación robusta con la entrega final.  Se han priorizado las tareas de funcionalidades primarias, garantizando que los elementos críticos avancen adecuadamente, |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Como desarrollador de Software y Developer del equipo, mi trabajo ha sido de gran ayuda al momento de mostrar los avances funcionales, ya que han estado contentos con el avance.  Junto al Scrum Master hemos ido encontrando diferentes bugs y mejoras para poder entregar un desarrollo más robusto.  Mejoraría mi compromiso, ya que, aunque se haya estado contento con el avance, yo comprometí fechas que no pude cumplir debido a atrasos. |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Una de nuestras inquietudes actuales, como equipo en el proyecto de la app para el Jardín Paloma, es cómo optimizar el tiempo en la implementación del sistema de notificaciones sin afectar el resto del cronograma.  El desarrollo ha avanzado correctamente pero las fechas comprometidas no han sido cumplidas, más que nada me gustaría aprender o preguntar el cómo comprometer fechas reales… ya que siempre comprometo una fecha a la que no llego. |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  No creo necesario redistribuir roles ni actividades, ya que cada uno tiene su fuerte y ha avanzado correctamente con cada actividad.  Nuevas actividades para asignar sería más que nada apoyar a los demás compañeros del grupo, para así optimizar la entrega final. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  El trabajo en equipo que hemos tenido ha sido de agrado y positivo. Ha existido buena comunicación y apoyo en cualquier necesidad de cada uno, esto facilitando las tareas de cada uno.  Deberíamos mejorar los compromisos con los tiempos, ya que han sido ajustados muchas veces para poder llegar a una entrega final robusta. |