|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| **¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?**  Hasta ahora, hemos avanzado en una gran mayoría de las actividades clave del proyecto de la app para el Jardín Paloma, aunque hemos enfrentado retrasos en tareas como la integración del sistema de notificaciones. Los factores que han favorecido nuestro progreso incluyen la claridad en la definición de roles y la comunicación continua entre los miembros del equipo, como Matías Leal (developer) y Alejandro Cabello (QA). Sin embargo, los retrasos se deben a desafíos en la coordinación de pruebas y a la complejidad de ciertas tareas. |

| 2. |
| --- |
| **¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?**  Para abordar estas dificultades, he establecido revisiones periódicas del progreso que nos permiten identificar y resolver problemas de manera temprana. Estoy trabajando junto con Matías Leal y Alejandro Cabello para ajustar los plazos y redistribuir tareas según sea necesario, asegurando que no comprometamos el cumplimiento de los objetivos del proyecto de la app para el Jardín Paloma. Además, priorizamos las tareas en función de su impacto en el sistema, garantizando que los elementos críticos avancen adecuadamente. |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| **¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?**  Evalúo mi trabajo como Scrum Master en el proyecto de la app para el Jardín Paloma de manera positiva en términos de organización y colaboración, especialmente en el encauzamiento del desarrollo pese a distintas dificultades vividas. Destaco el esfuerzo por mantener una buena adaptación a nuevas a los cambios dirigidos. Para mejorar, podríamos establecer tiempos de entrega más ajustados y reforzar la comunicación respecto a las pruebas de usuario. |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| **¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?**  Una de nuestras inquietudes actuales, como equipo en el proyecto de la app para el Jardín Paloma, es cómo optimizar el tiempo en la implementación del sistema de notificaciones sin afectar el resto del cronograma. Como Scrum Master, estaría interesado en recibir sugerencias sobre técnicas de priorización o estrategias para manejar tareas en paralelo, para que Matías Leal (developer) y Alejandro Cabello (QA) puedan optimizar el desarrollo sin comprometer la calidad del producto final. |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| **¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?**  No considero que sea necesario redistribuir las actividades entre los miembros del grupo en este momento. Cada uno de nosotros tiene asignadas tareas específicas que están alineadas con nuestras habilidades y el cronograma actual del proyecto. Además, introducir nuevas actividades podría desestabilizar nuestro progreso y afectar la calidad de lo que estamos entregando. Es importante que nos enfoquemos en completar lo que ya tenemos en marcha antes de añadir más responsabilidades. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| **¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?**  Evalúo el trabajo en grupo de manera positiva en general. Destaco la buena comunicación y la colaboración efectiva entre los miembros, lo que ha facilitado el avance en nuestras tareas. También valoro la claridad en la definición de roles, ya que nos ha permitido a cada uno enfocarnos en nuestras responsabilidades.  Sin embargo, hay aspectos que podrían mejorar. Creo que podríamos reforzar la coordinación en tiempos de entrega más ajustados. Esto nos ayudaría a optimizar nuestro flujo de trabajo y a minimizar retrasos en el proyecto. |